# SASD Mail Workbench

Qualitätsreview, Runtime-Entscheidung und Stabilisierungsplan

Dokumentversion 1.0 | 12. Juli 2026

# 1. Entscheidung

Wir beginnen mit .NET 8 und Visual Studio 2022, aber nicht bis zu einem beliebig späten V1-Abschluss. Die Pflichtmigration auf .NET 10 LTS erfolgt spätestens in 0.5.0 beziehungsweise vor Supportende oder Produktrelease.

# 2. Berichtigung

Der erneute Abgleich bestätigt 131 funktionale, 20 nichtfunktionale Anforderungen und 17 Abnahmeszenarien mit 168 eindeutigen IDs.

# 3. Milestone 0.3.1

SDK-Pinning, zentrale Paketversionen und Lockfiles

NUnit, dotnet test und Test Explorer

Originalbyte-/Streammodell

Import-Zustandsmaschine und Recovery

SQLite-Migrationen und relative Pfade

stabile Processing-IDs

Clean-Machine-Build und Handbuchaktualisierung

# 4. Befundregister

| ID | Priorität | Befund | Maßnahme | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QR-001 | kritisch | Runtime-/IDE-Widerspruch | Gestufte Strategie | 0.3.1/0.5.0 |
| QR-002 | kritisch | Fingerprint noch keine Get-all-Entscheidung | Deduplizierungsindex | 0.4.0 |
| QR-003 | kritisch | Hash nicht über Originalbytes | Streamverträge | 0.3.1 |
| QR-004 | kritisch | Fehlerhafte Verarbeitung kann übersprungen werden | Zustandsabhängiger Retry | 0.3.1/0.4.0 |
| QR-005 | kritisch | Datei/SQLite nicht absturzsicher | Staging und Recovery | 0.3.1/0.4.0 |
| QR-006 | hoch | Erfolgszeitstempel trotz Teilfehlern | getrennte Fetch-Zeitstempel | 0.3.1 |
| QR-007 | hoch | Cancellation als Fehler möglich | Cancelled-Status | 0.3.1 |
| QR-008 | hoch | Kein Migrationssystem | Versionierte Migrationen | 0.3.1 |
| QR-009 | hoch | Absolute Rohmailpfade | relative Pfade | 0.3.1 |
| QR-010 | hoch | Klassenname als Processor-ID | stabile IDs/Versionen | 0.3.1/0.4.0 |
| QR-011 | mittel | Comparer nach JSON-Laden | Comparer rekonstruieren | 0.3.1 |
| QR-012 | hoch | Eigener Test-Runner | NUnit/dotnet test | 0.3.1 |
| QR-013 | hoch | Fehlende Recovery-/Streamingtests | Testkatalog | 0.3.1/0.4.0 |
| QR-014 | hoch | Build nicht reproduzierbar | SDK/Pakete/Lockfiles | 0.3.1 |
| QR-015 | mittel | Produktname/Metadaten uneinheitlich | Vereinheitlichung | 0.3.1 |
| QR-016 | mittel | XML-Kommentare nicht buildgesichert | CS1591 schrittweise | 0.3.1/0.4.0 |
| QR-017 | mittel | Entscheidungen brauchen Spikes | Spike-Plan | fortlaufend |
| QR-018 | hoch | V1-Umfang groß | MVP/Vollrelease trennen | Roadmap |
| QR-019 | mittel | Pluginvorbereitung konzeptionell | ExtensionModel | 0.4.0/0.8.0 |
| QR-020 | organisatorisch | Kein realer Build in Prüfungsumgebung | Clean-Machine-Build | 0.3.1 |

# 5. Freigabeempfehlung

Mit dem Codieren beginnen, aber zunächst ausschließlich mit 0.3.1. POP3 und Get all starten erst nach dessen Abnahme. Dokumentation macht die Befunde verbindlich, erklärt sie aber nicht vorzeitig als technisch behoben.